UMOWA NA NADZÓR INWESTORSKI NR […]/2022

zawarta w Wałbrzychu, w dniu […] r. pomiędzy:

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000309190, o kapitale zakładowym 74.890.000 zł opłaconym w całości, posiadającą numer NIP: 8862887034 oraz REGON: 020686631, którą reprezentują:

Prezes Zarząd 		- 	Anna Kania;

Wiceprezes Zarządu 	- 	Marcin Bernat;

Wiceprezes Zarządu 	- 	Krzysztof Król;

zwaną dalej: Zleceniodawcą,

a

[…] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą […] wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (Regon: […], NIP: […]), z siedzibą w […],

zwanym dalej: Zleceniobiorcą,

zwanymi dalej łącznie: Stronami,

zwana dalej: Umową,

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych / sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych niezbędnych podczas realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego Zleceniobiorcy pod nazwą: „Rozbudowa Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią biurowo-socjalną i techniczną oraz zagospodarowaniem terenów zewnętrznych przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie, na działkach nr 47/3, 48/2, 49/3, 50, 51/4, 51/5, 188/3  – obręb nr 5 Zachód wraz z usunięciem kolizji sieci elektroenergetycznej” (dalej: Przedmiot Umowy).

- Szczegółowy opis przedsięwzięcia inwestycyjnego określa:

  - projekt umowy generalnego wykonawstwa nr 14/07/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. łączący Zleceniodawcę z wykonawcą robót firmą PEKABEX BET S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 27 (dalej: Wykonawca), wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy;

§ 2

Oświadczenia Zleceniobiorcy

- Zleceniobiorca oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy, uprawniające go do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, uzyskane na podstawie decyzji nr: […]

- Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy.

- Zleceniobiorca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją budowlaną i projektową dotyczącą inwestycji i nie wnosi do niej zastrzeżeń.

§ 3

Obowiązki Zleceniobiorcy

- W ramach wykonywania Przedmiotu Umowy do obowiązków Zleceniobiorcy należeć będzie pełny zakres czynności określonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych, a także poniżej wymienione działania:

  - prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót oraz sprawowanie kontroli zgodności jej wykonania z projektem, pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodności prowadzonych robót z zawartą Umową oraz harmonogramem będącym załącznikiem do umowy łączącej Zleceniodawcę z Wykonawcą;

  - kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót;

  - rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy;

  - sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów/wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów/wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

  - potwierdzenie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą i Wykonawcą, ponadto potwierdzanie wykonania zaplanowanych robót oraz usunięcie wad wskazanych np. podczas poszczególnych odbiorów;

  - składanie Zleceniodawcy cotygodniowych raportów o stanie zaawansowania inwestycji oraz występujących trudnościach w realizacji budowy;

  - uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszystkich badań, pomiarów i sprawdzeń;

  - udział w spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę w sprawach dotyczących realizacji inwestycji oraz udział w komisjach technicznych powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji;

  - dokonywanie bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia każdorazowego pobytu na budowie Zleceniobiorcy stosownym wpisem w dzienniku budowy;

  - uczestnictwo w odbiorach robót zanikających (w terminie 1 dnia od wpisu do dziennika budowy), częściowych, uczestnictwo w planowanych przez Wykonawcę sprawdzeniach, odbiorze końcowym i ostatecznym, swoją obecność należy potwierdzać stosownym wpisem do dziennika budowy lub/i podpisem na stosownym protokole;

  - w razie stwierdzenia niezgodności wykonania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić Zleceniodawcę na straty – Zleceniobiorca zwraca na to uwagę kierownikowi budowy jednocześnie informując o tym na piśmie Zleceniodawcę, z którym w porozumieniu podejmuje odpowiednie decyzje, wyznaczając termin ich wykonania;

  - przeprowadzanie po akceptacji Zleceniodawcy badań sprawdzających jakość robót budowlanych - w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy;

  - dokonywanie kontroli i analizy wyników badań przedstawianych przez Wykonawcę;

  - wydawanie Kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotów i stosowania w budownictwie materiałów/wyrobów;

  - żądanie od Kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

  - udzielanie na żądanie Zleceniodawcy wszelkich wyjaśnień w sprawach budowy oraz informacji o stanie realizacji robót,

  - potwierdzanie gotowości Zleceniobiorcy do odbiorów w szczególności do odbioru końcowego, poprzez sprawdzenie m.in. kompletności dokumentacji powykonawczej,

  - wykonywanie czynności związanych z ujawnieniem i kontrolą usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, ustalonej w umowie zawartej przez Zleceniodawcę z Wykonawcą;

  - egzekwowanie od Wykonawcy obowiązków wynikających z umowy zawartej przez Zleceniodawcę z Wykonawcą;

  - udzielanie w ciągu 24 godzin wyjaśnień i wskazówek dotyczących technologii robót, w przypadku zgłoszenia ich pisemnie i/lub telefonicznie przez Wykonawcę lub Zleceniodawcę;

  - uczestniczenie, co najmniej raz w roku w okresie obowiązującej gwarancji, którą udziela Wykonawca, w przeglądzie gwarancyjnym organizowanym przez Wykonawcę;

  - udzielenie wszelkiej pomocy Zamawiającemu w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych przez jednostki finansujące przy realizacji i rozliczaniu inwestycji,

- Zleceniobiorca w ramach wykonania Przedmiotu Umowy zobowiązany będzie ponadto do:

  - wykonywania wszystkich innych, nie wymienionych powyższej, obowiązków, które wynikają dla niego z przepisów prawa oraz z umowy z Wykonawcą, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy,

  - obecności na budowie nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, oraz na każde uzasadnione wezwanie Kierownika budowy lub/i Zamawiającego,

  - ścisłej współpracy z Zamawiającym, Kierownikiem budowy, uczestniczenia w cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych na budowie.

- Zleceniobiorca nie ma prawa do dokonywania następujących czynności bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego:

  - zaciągania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek zobowiązań finansowych i prawnych;

  - podejmowania jakichkolwiek decyzji odnośnie tzw. robót dodatkowych.

- Zleceniobiorca jest zobowiązany wykonać swą funkcję z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej dbając o bezpieczeństwo ludzi i jakość wykonywanych robót oraz terminowość zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do umowy łączącej Zleceniodawcę z Wykonawcą.

- Zleceniobiorca jest zobowiązany do osobistego wykonywania obowiązków stanowiących Przedmiot Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 poniżej.

- Zleceniobiorca jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku niemożliwości wykonywania swoich obowiązków, w celu zapewnienia pod usprawiedliwioną i uzasadnioną nieobecność Zleceniodawcy, nadzoru inwestorskiego na inwestycji.

- O ustanowieniu zastępcy oraz o przyczynach uzasadniających jego ustanowienie Zleceniobiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zleceniodawcę w terminie 3 dni od zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Zleceniobiorcy osobiste wykonywanie obowiązków określonych Umową.

- W przypadku niewykonania przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów, w sposób lub w terminie określonym w Umowie lub tychże przepisach, Zleceniodawca jest upoważniony do zlecenia wykonania tych obowiązków osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy.

§ 4

Zespół Inspektorski

- Z uwagi na zakres robót, które będą wykonywane w ramach realizacji inwestycji, inwestor ustanowi inspektorów nadzoru inwestorskiego w specjalnościach:

  - konstrukcyjno–budowlanej,

  - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

  - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

§ 5

Czas obowiązywania Umowy

  - Nadzór inwestorski będący Przedmiotem Umowy Zleceniobiorca będzie wykonywać od dnia rozpoczęcia robót z zakresu specjalności objętej nadzorem do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie i/lub podpisania protokołu odbioru końcowego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

  - Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy, w formie pisemnej, 
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

  - Zleceniodawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w formie pisemnej, w przypadku, gdy Zleceniobiorca narusza jej postanowienia lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z Umowy.

§ 6

Wynagrodzenie

- Za należyte, zgodne z postanowieniami niniejszej Umowy i obowiązującymi przepisami wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego stanowiących Przedmiot Umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy miesięczne wynagrodzenie netto, w wysokości […] zł (słownie: […] złotych), plus należny podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT (dalej: Wynagrodzenie). W sytuacji, gdy obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego stanowiące Przedmiot Umowy będą wykonywane przez Zleceniobiorcę przez niepełny miesiąc, Wynagrodzenie za ten miesiąc zostanie ustalone proporcjonalnie do okresu wykonywania tychże obowiązków.

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Zleceniobiorcę w celu wykonania niniejszej Umowy.

- Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej pod względem formalnym 
i rachunkowym faktury VAT po zakończeniu danego miesiąca wykonywania Umowy, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany każdorazowo w fakturze VAT, w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT Zleceniodawcy. Za dzień zapłaty poczytuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

§ 7

Kary umowne

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Zleceniobiorcę obowiązków określonych w Umowie lub obowiązujących przepisach, w wysokości 300 zł, za każde stwierdzone uchybienie.

- Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód, Zleceniodawcy przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód, na zasadach ogólnych.

- Kara umowna powinna być zapłacona przez Zleceniobiorcę w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Zleceniodawcę z żądaniem zapłaty. Zleceniodawca, w razie zwłoki w zapłacie kary przez Zleceniobiorcę, może potrącić należną mu karę umowną z dowolnej należności Zleceniobiorcy.

§ 8 
Poufność

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do nieujawniania oraz nieudzielania komukolwiek żadnych traktowanych przez Zleceniodawcę jako poufne, informacji i materiałów, jakie Zleceniobiorca będzie otrzymywać i poznawać w trakcie wykonywania Umowy. Zakaz ten obowiązuje zarówno w czasie trwania Umowy, jak również po jej zakończeniu.

- W przypadku naruszenia obowiązku poufności przez Zleceniobiorcę będzie on zobowiązany pokryć wszelkie szkody stąd wynikłe dla Zleceniodawcy oraz zapłacić karę umowną w wysokości 10 % Wynagrodzenia. § 7 ust. 2 i 3 Umowy stosuje się odpowiednio.

- Nie jest naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu udzielanie informacji organom państwowym uprawnionym lub prawnie wymagającym otrzymania takich informacji. 
O skierowanym do Zleceniobiorcy przez uprawniony organ żądaniu udzielenia informacji, Zleceniobiorca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zleceniodawcę.

§ 9

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

- Wszystkie spory wynikające z tej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie przekazywane będą do wyłącznej jurysdykcji sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zleceniodawcy.

- Zleceniobiorca nie może bez zgody Zleceniodawcy udzielonej pod rygorem nieważności formie pisemnej przenosić jakichkolwiek praw i obowiązków określonych w Umowie na rzecz podmiotów trzecich.

- Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Załączniki stanowią integralną część Umowy.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Projekt umowy generalnego wykonawstwa

Załącznik nr 2 – Wzór raportu zaawansowania prac

Zleceniodawca	Zleceniobiorca