przetarg nieograniczony,

dwustopniowy (ofertowanie – negocjacje)

dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:

„Przeprojektowanie i wybudowanie hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną w Wałbrzychu przy ul. Villardczyków dz. gruntu nr 93/28”

zwany dalej „Postępowanie”

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego

IPD/ZI/04/2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu

(SIWP)

Składająca się z:

- Część I: Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

- Część II: Projekt umowy

- Część III: Wytyczne wykonania robót

Wałbrzych, dnia 17.04.2020 r.

SIWP Część I

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Wykonawca, poprzez złożenie Oferty, akceptuje w pełni i bez zastrzeżeń warunki, jakim podporządkowane jest niniejsze Zamówienie, jako jedyną podstawę niniejszego postępowania przetargowego, niezależnie od tego, jakie mogą być jego własne warunki sprzedaży, od których niniejszym odstępuje. Wykonawcy zobowiązani są dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich instrukcji, formularzy, warunków Projektu umowy                          i zapisów zawartych w niniejszej SIWP.

Spis treści część I SIWP - IDW

1.	Nazwa i adres Zamawiającego	5

2.	Dostępność SIWP	5

3.	Oznaczenie Wykonawcy	5

4.	Opis przedmiotu zamówienia.	5

5.	Termin wykonania zamówienia.	6

6.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.	6

7.	Wadium.	7

8.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (zabezpieczenie wykonania).	8

9.	Waluta  rozliczeń	9

10.	Opis sposobu przygotowania oferty.	9

11.	Wyjaśnienia i zmiany w treści siwp.	11

12.	Wizyta na terenie budowy.	11

13.	Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.	12

14.	Miejsce, termin i sposób składania ofert.	12

15.	Zmiany lub wycofanie złożonej oferty	12

16.	Miejsce i termin otwarcia ofert.	13

17.	Tryb otwarcia ofert.	13

18.	Zwrot oferty bez otwierania	14

19.	Termin związania ofertą	14

20.	Opis sposobu obliczania ceny.	14

21.	Kryteria oceny ofert.	14

22.	Oferta z rażąco niską ceną.	16

23.	Uzupełnienie oferty.	16

24.	Tryb oceny ofert.	16

25.	Odrzucenie oferty.	17

26.	Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.	17

27.	Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia.	17

28.	Unieważnienie/zamknięcie postępowania.	18

29.	Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.	18

30.	Podwykonawstwo.	18

31.	Kosztorys ofertowy	18

32.	Zmiany do umowy.	19

33.	Protokoły z postępowania	19

34.	Protesty i uwagi	19

35.	Wykaz załączników do SIWP.	19

- Nazwa i adres Zamawiającego.

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o. o.

ul. Uczniowska 16

58- 306 Wałbrzych

tel.(+48) 74 646 25 70, fax: (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

strona internetowa: www.ipdevelopment.pl

- Dostępność SIWP.

SIWP wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego: www.ipdevelopment.pl

- Oznaczenie Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej SIWP za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie realizacji Przedmiotu Zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot Zamówienia obejmuje komplet prac polegających na przeprojektowaniu i wykonaniu (wybudowaniu) w systemie „zaprojektuj i wybuduj” obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym:

1)	wykonanie dokumentacji projektowej;

2)	uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę obiektu;

3)	wykonanie (wybudowanie) obiektu;

4)	wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

5)	uzyskanie dokumentu zezwalającego na użytkowanie obiektu.

dla przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie:

„Przeprojektowanie i wybudowanie hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną w Wałbrzychu przy ul. Villardczyków dz. gruntu nr 93/28”

Opis Przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w części III niniejszej SIWP – Wytyczne wykonania robót oraz w części II niniejszej SIWP: Projekt Umowy.

Dla elementów Przedmiotu Zamówienia nie opisanych w części II i części III SIWP zastosowanie mają rozwiązania przedstawione w projekcie budowlanym oraz wykonawczym stanowiącym załącznik nr 7 do Projektu Umowy w szczególności rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne, instalacyjne, technologiczne oraz materiałowe.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania Zamówienia:  od podpisania umowy do dnia 30 września 2021 r.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - Z udziału w Postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy:

- w odniesieniu do których wszczęto postępowanie o ogłoszeniu upadłości lub których upadłość ogłoszono, wszczęto postępowanie naprawcze, likwidację,

- którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie 6.3.,

- którzy złożą więcej niż jedną ofertę lub złożą ofertę zawierającą niejednoznacznie opisaną propozycję,

- którzy złożyli w postępowaniu nieprawdziwe informacje, istotne w ocenie Zamawiającego,

- których oferty nie będą kompletne w rozumieniu punktu 10.3., z zastrzeżeniem punktu 23. Uzupełnienie oferty,

- którzy w swojej ofercie nie zawarli ceny lub nie podpisali oferty,

- którzy nie złożyli wyjaśnień określonych w pkt. 22.1,

- którzy nie wnieśli wadium w terminie określonym w SIWP.

  - Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z niniejszego Postępowania, podając uzasadnienie. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

  - O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone poniżej, tj. Wykonawca winien:

- Zapoznać się z SIWP i zaakceptować jej postanowienia pisemnie, w całości i bez zastrzeżeń, w tym zaakceptować Projekt umowy, będący integralną częścią SIWP – Część II SIWP,

- Posiadać status przedsiębiorcy,

- Spełniać warunek posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym Przedmiotowi Zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zapis w dokumentach rejestrowych Wykonawcy potwierdzający, że Wykonawca prowadzi działalność w zakresie projektowania i wykonawstwa robót budowlanych,

- Spełniać warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli w okresie od 01.04.2015 r. do 01.04.2020 r., zostały zrealizowane w charakterze generalnego (głównego) wykonawcy minimum dwóch hal przemysłowych lub magazynowych o powierzchni użytkowej min. 3000 m2, gdzie każde z zadań było o wartości  min. 6.000.000,00 zł netto, potwierdzone referencjami lub protokołem odbioru końcowego zawierającymi adnotację, iż prace zostały zakończone i wykonane z należytą starannością,

- Spełniać warunek dysponowania odpowiednim potencjałem organizacyjnym, technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wskazane zostaną do wykonania niniejszego Zamówienia osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Każda ze wskazanych osób musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

UWAGA! Dopuszcza się, aby powyższe funkcje były łączone, tzn. wykonywane przez jedną osobę, w ramach posiadanych przez nią uprawnień,

- Spełniać warunek dobrej sytuacji ekonomicznej  i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykazane zostanie:

- posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na  kwotę co najmniej 10.000.000,00 zł na chwilę składania oferty wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczenia.

- Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz właściwego oddziału ZUS, nie starsze niż 3 miesiące potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.

- Wadium.

  - Wysokość I termin ważności wadium.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 100.000,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

  - Forma wadium.

- Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu;

- gwarancjach bankowych;

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

- kwotę gwarancji;

- termin ważności gwarancji;

- bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacji gdy:

- Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych  w ofercie lub

- Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  - Miejsce i sposób wniesienia wadium.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. o/ Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840  z opisem tytułu wpłaty „Wadium przetargowe – inwestycja w Wałbrzychu przy ul. Villardczyków”. Do oferty należy dołączyć kopię potwierdzenia przelewu.

- Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy załączyć w oryginale do oferty.

  - Termin wniesienia wadium.

- Wadium w pieniądzu należy wnieść na co najmniej jeden dzień przed upływem terminu złożenia oferty tj.: do 28 maja 2020 r., przy czym wniesienie wadium w pieniądzu w formie przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne jeśli kwota wadium zostanie zaksięgowana w banku na rachunku Zamawiającego w dniu otwarcia ofert tj. 29 maja 2020 r. do godz., 12.00.

- Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy załączyć w oryginale do oferty i złożyć w terminie składania ofert.

  - Zwrot wadium.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium:

- po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania- wszystkim wykonawcom, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

- po zawarciu umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je bez odsetek.

  - Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w SIWP i ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (zabezpieczenie wykonania).

  - Informacje ogólne.

Wykonawca, którego ofertę wybrano jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  - Wysokość zabezpieczenia.

- Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej (ceny oferty łącznie z podatkiem VAT w wysokości obowiązującej w dniu składania ofert). Walutę zabezpieczenia stanowi złoty polski.

- Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania nie później niż do czternastu dni po podpisaniu umowy.

  - Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- gwarancjach bankowych;

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy  Zamawiającego: PKO BP S.A. o/Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu bez odsetek.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji to powinna być ona sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

- kwotę gwarancji;

- termin ważności gwarancji;

- bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.

- Zamawiający może rozważyć zmianę formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy na uzasadniony, pisemny wniosek Wykonawcy.

  - Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci 50% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, co zostanie potwierdzone odpowiednim protokołem pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z rękojmi i gwarancji kwotę wynoszącą 50% wartości zabezpieczenia. Kwota ta będzie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15-tym dniu po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego bez zastrzeżeń.

- Waluta  rozliczeń.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich (PLN).

- Opis sposobu przygotowania oferty.

  - Wymagania podstawowe.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy przygotować ściśle wg wymagań określonych w niniejszej SIWP.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań w wysokości odpowiadających cenie oferty.

- Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWP (załączniki) powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z określoną w niniejszej SIWP.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku niniejszego postępowania.

  - Forma oferty.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu maksymalnie A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWP powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.

- Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWP powinny być złożone w formie oryginału.

  - Zawartość oferty.

- Kompletna oferta musi zawierać:

- Wypełniony, kompletny formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik  nr 1 do niniejszej SIWP;

- Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania umowy i innych dokumentów nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru  albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

- w przypadku  spółek dołączyć należy również uchwałę kompletnego organu jeśli jest ona wymagana zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych,

- oświadczenia Wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik  nr 2 do niniejszej SIWP;

- wykaz wykonanych robót (zrealizowanych przedsięwzięć) niezbędnych do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, który został wskazany w pkt. 6.3.4), (wg wzoru stanowiącego załącznik  nr 3 do niniejszej SIWP)

- dokumenty potwierdzające (referencje), że roboty wykazane zgodnie z pkt. 10.3.1)e) zostały wykonane z należytą starannością;

- wykaz osób – kadry technicznej (warunek z pkt. 6.3.5), które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (wg wzoru stanowiącego załącznik  nr 4 do niniejszej SIWP);

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o pkt. 6.1.1) oraz w celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt. 6.3.3);

- aktualne informacje o przedsiębiorstwie (wg wzoru stanowiącego załącznik  nr 5 do niniejszej SIWP);

- opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 10.000.000 zł (warunek pkt. 6.3.6));

- kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawcę zgodnie z punktem 31. Kosztorys ofertowy,

- harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania Zamówienia realizacji Inwestycji, z zastrzeżeniem, że wybrane elementy harmonogramu mogą zostać uszczegółowione;

- Potwierdzenie wniesienia wadium wraz z oświadczeniem oferenta wskazującym dane rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium w przypadku wystąpienia przesłanek do jego zwrotu przez Zamawiającego.

- Zaparafowane: Projekt umowy stanowiący Część II niniejszej SIWP wraz z wzorem karty gwarancyjnej (Załącznik nr 5 do umowy).

- Zalecane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z podaniem numerów stron dokumentów wchodzących w skład oferty.

- Wyjaśnienia i zmiany w treści siwp.

  - Wyjaśnienia treści SIWP

Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWP w terminie do 22 maja 2020 r. do godz. 10.00 (liczy się data wpływu wniosku). Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWP wpłynie po w/w terminie, lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Zamawiający bez podawania źródła zapytania, udostępni treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na swojej stronie internetowej.

  - Zmiany w treści SIWP

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWP. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej.

- Modyfikacje SIWP są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszej SIWP. Informacje o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie udostępni na swojej stronie internetowej.

- Wizyta na terenie budowy.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Wytycznymi wykonania robót, a także z miejscem Robót oraz jego otoczeniem (dokonać wizji lokalnej terenu związanego z wykonaniem Zamówienia) w celu zapoznania się z warunkami mogącymi mieć wpływ na jakość, koszt i terminowość wykonania Zamówienia oraz w celu oceny czynników koniecznych do przygotowania przez Wykonawcę oferty i podpisania umowy.

  - Zamawiający uznaje za fakt, że Wykonawca, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu dokonał czynności, o których mowa w pkt 12.1 powyżej.

  - Zamawiający zapewni każdemu wykonawcy możliwość wejścia na teren związany z wykonaniem Zamówienia.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Robert Strzelecki,

tel.: (+48) 74 646 25 77,

e-mail: robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

Dagmara Komendera

tel.: (+48) 74 646 25 77,

e-mail: dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

Jacek Lipicki

Tel. (+48) 537 980 908

e-mail: jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

Uzyskane ustne informacje dotyczące Zamówienia nie są wiążące.

- Miejsce, termin i sposób składania ofert.

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, I piętro – sekretariat Spółki, w nieprzekraczalnym  terminie: do dnia 29 maja 2020 r. do godziny 12.00.

  - Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed otwarciem kopertach (paczkach). Należy stosować kopertę zewnętrzną i wewnętrzną. Koperty (paczki) wewnętrzna i zewnętrzna powinny być zaadresowane na adres Zamawiającego:

INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o. o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisane:

Oferta w postępowaniu przetargowym na wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:

„Przeprojektowanie i wybudowanie hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną w Wałbrzychu przy ul. Villardczyków dz. gruntu nr 93/28”

(Nie otwierać przed dniem: 29 maja 2020 r. godz. 12.30)

  - Na kopercie (paczce) wewnętrznej należy dodatkowo umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

- Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

  - Skuteczność zmian lub wycofania oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały złożone przed upływem terminu składania ofert.

  - Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu             i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem: „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „zmian” kopertę (paczkę) każdej „zmiany” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA  NR..….”.

  - Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

- Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ,,INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, I piętro, w dniu 29 maja 2020 r. o godzinie 12.30.

- Tryb otwarcia ofert.

  - W trakcie otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

  - Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian  zmiany zostaną dołączone do oferty.

  - W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

- stan i ilość kopert ( paczek) zawierających otwieraną ofertę;

- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- informacje dotyczące ceny i okresu gwarancji

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

  - Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert Zamawiający przekaże im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt 17.3 ppkt 2)-3).

  - Otwarcie ofert podzielone zostało na dwa etapy:

- ETAP I – OCENA OFERT

Po  otwarciu  wszystkich  ofert  złożonych  w  terminie  określonym  w  punkcie  16. Miejsce i termin otwarcia ofert członkowie  Komisji  Przetargowej  złożą  oświadczenia  o  braku powiązań z Wykonawcami, a następnie Komisja Przetargowa dokona analizy i oceny ofert w zakresie spełnienia  warunków  zawartych  w  SIWP.  Analizy  i  oceny  ofert  będą  dokonywane wyłącznie  w  obecności  członków  Komisji  Przetargowej,  chyba  że  do  złożenia wyjaśnień  zaproszony  zostanie  przedstawiciel  Wykonawcy,  którego  oferta  poddawana jest analizie i ocenie,

- ETAP II – NEGOCJACJE

- Po zakończeniu analizy i oceny ofert Zamawiający może podjąć decyzję o przeprowadzeniu ETAPU II – negocjacji.

- do  ETAPU  II  –  NEGOCJACJE  zakwalifikowane  zostaną 3 oferty  z zaproponowanymi  najkorzystniejszymi  warunkami  za  wykonanie  Zamówienia,  które będą  kompletne,  zgodne  z  SIWP  i  będą  gwarantowały  wykonanie  Zamówienia. Informacje  o  ofertach  zakwalifikowanych  do  ETAPU  II  -  NEGOCJACJE  zostaną wysłane  na  adresy  e-mail  do  wszystkich  Wykonawców  oraz opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

- w ETAPIE II – NEGOCJACJE, obligatoryjnie bierze udział umocowany przedstawiciel Wykonawcy,  przy  czym  negocjacje  będą  odbywać  się  oddzielnie  z  każdym  z wytypowanych  Wykonawców.  Nieobecność  Wykonawcę  w  ETAPIE  II  –  NEGOCJACJE uznaje się, za odstąpienie tego Wykonawcę od udziału w  negocjacjach.

- Przedmiotem  negocjacji  będzie  sprecyzowanie  warunków  realizacji  Zamówienia dotyczących m.in.:  ceny,  sposobu  wypłaty  ceny, harmonogramu rzeczowo – finansowego, zakresu Zamówienia  oraz terminu  realizacji  Zamówienia.  W  toku  negocjacji  nie  powinno  dojść  do  ustalenia mniej korzystnych warunków niż podane w ofercie.

- Zwrot oferty bez otwierania

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po zakończeniu postępowania.

- Termin związania ofertą

  - Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 90 dni.

  - Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie związania ofertą w sytuacji, o której mowa w pkt 19.2, nie powoduje utraty wadium.

  - Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Opis sposobu obliczania ceny.

  - Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

  - Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną, ostateczną i musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWP oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji Przedmiotu Zamówienia opisanego w Wytycznych wykonania robót, stanowiących Część III niniejszej SIWP.

  - Cena ofertowa  jest ceną ryczałtową.

  - Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej, do dwóch miejsc po przecinku.

  - Oferta powinna zawierać cenę z naliczonym podatkiem VAT, wg stawki podstawowej obowiązującej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniu złożenia oferty i być wymieniona w Formularzu Oferty.

  - Zamawiający  nie  dopuszcza  po  zawarciu  umowy  ponownych  negocjacji ceny za wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

- Kryteria oceny ofert.

  - Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego i Inwestora.

  - Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

  - Oferty podlegające ocenie będą oceniane w I ETAPIE – OCENA OFERT na podstawie następujących kryteriów:

- cena – 80% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 80, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100x0,8

gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę

a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych.

b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

- okres gwarancji – 20% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 20, otrzyma oferta o najdłuższym okresie gwarancji (w miesiącach), z zastrzeżeniem, że w SIWP określono wymagany, najkrótszy okres gwarancji. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pg= (liczba miesięcy gwarancji  badanej oferty / najdłuższy okres gwarancji w miesiącach spośród badanych ofert)x100x0,2

gdzie: Pg – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za gwarancję

- Zamawiający przyjmie do oceny podany przez Wykonawców okres gwarancji w miesiącach. W przypadku podania okresu w latach Zamawiający przeliczy ten okres na miesiące.

- Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

- 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

  - Łączna liczba punktów za ofertę w I ETAPIE – ocena ofert będzie wyliczona wg wzoru:

P = Pc + Pg

gdzie: P – oznacza łączną liczbę punktów dla badanej oferty.

  - Oferty podlegające ocenie będą oceniane w II ETAPIE – Negocjacje na podstawie następujących kryteriów:

- cena – 100% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 100, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100x1,0

gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę

a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych.

b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

  - Łączna liczba punktów za ofertę w II ETAPIE – negocjacje będzie wyliczona wg wzoru:

P = Pc

gdzie: P – oznacza łączną liczbę punktów dla badanej oferty.

  - Jeżeli Zamawiający w II ETAPIE postępowania – negocjacje nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, które uzyskały taką samą ilość punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. W takim przypadku, Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować ceny ofertowej ani cen składowych wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Oferty  dodatkowe  będą oceniane tylko w kryterium cena.

- Oferta z rażąco niską ceną.

  - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do Przedmiotu Zamówienia, zwróci się pisemnie do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

  - Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, a w szczególności oszczędność metody wykonania Zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania Zamówienia dostępne dla Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

  - W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający odrzuca ofertę:

- Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

- jeżeli dokonana ocena wyjaśnień i  dostarczonych dowodów potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do Przedmiotu Zamówienia.

- Uzupełnienie oferty.

Komisja Przetargowa może wzywać Wykonawców, do uzupełnienia oferty. W przypadku nie uzupełnienia oferty w terminie, bądź odmowy uzupełnienia, oferta podlega wykluczeniu. Uzupełnienie oferty nie może dotyczyć zmiany oferty.

- Tryb oceny ofert.

  - Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Z zastrzeżeniem pkt. 17.5.2) niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści pkt. 24.1.2), dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności ofert z SIWP, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostaje poprawiona.

  - Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWP.

Ocena zgodności oferty z treścią SIWP przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie.

  - Sprawdzenie wiarygodności ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

- Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

- Odrzucenie oferty.

  - Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w SIWP.

  - Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie.

- Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.

  - Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWP (IDW). Najkorzystniejsza oferta to taka, która:

- otrzyma największą liczbę punktów, w przypadku, gdy przeprowadzony zostanie tylko ETAP I – ocena ofert, albo

- w przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu również ETAPU II – negocjacji, otrzyma największą liczbę punktów w tym etapie.

  - Komisja Przetargowa,  po  dokonaniu  oceny  ofert  i ewentualnych  negocjacjach  ustali  kolejność  Wykonawców  do  zawarcia Umowy z Zamawiającym.

  - Wybór oferty na podstawie rekomendacji Komisji Przetargowej, o której mowa w punkcie 26.2 będzie zatwierdzany przez Zarząd Zamawiającego.

  - O wyborze oferty zatwierdzonej przez Zarząd Zamawiającego, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie Zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

- Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

  - Umowa w sprawie niniejszego Zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej, po zatwierdzeniu wyboru oferty przez Zarząd Zamawiającego i po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty zatwierdzonej przez Zarząd Zamawiającego, zgodnie z pkt 26.4.

  - Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie wskazane odrębnym pismem miejsce i termin podpisania umowy.

  - Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Części II – Projekt umowy, niniejszej SIWP.

  - W  przypadku  nie  zawarcia  Umowy  z  Wykonawcą,  o  którym  mowa  w  punkcie  27.2, jako  najkorzystniejszą  ofertę  uznaje  się  następną  w  kolejności,  ustaloną  zgodnie  z punktem 26.2., z zastrzeżeniem punktu 28. Unieważnienie/zamknięcie postępowania.

- Unieważnienie/zamknięcie postępowania.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia postępowania (po dniu rozpoczęcia postępowania) bez wybrania oferty, w tym bez podania przyczyny, a ponadto w szczególności:, gdy:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu Umowy.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie Zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia lub złożyli oferty.

  - Z tytułu zamknięcia/unieważnienia postępowania bez wybrania oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia.

- Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

W niniejszym Postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje składane przez Zamawiającego i wykonawców wymagają formy pisemnej.

Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą faksu i/lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu składania oświadczeń lub zawiadomień. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców i Zamawiającego wiążące.

- Podwykonawstwo.

  - Wykonawca może zlecić wykonanie prac, którzy w szczególności gwarantują fachowe, wydajne i odpowiedzialne wykonanie prac, jak również w szczególności wywiązują się z prawnych zobowiązań płacenia podatków, świadczeń socjalnych oraz spełniają wymogi prawa,

  - Do zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą niezbędna jest zgoda Zamawiającego.

  - Zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego i Wykonawcy.

- Kosztorys ofertowy

  - Każdy  Wykonawca  zobowiązany  jest  opracować  i  dołączyć  do  oferty  własny  kosztorys ofertowy, zgodny z harmonogramem finansowo-rzeczowym, o którym mowa w punkcie 10.3.1) ppkt k) SIWP.

  - Zamawiający nie odpowiada za ewentualne błędy w kosztorysie ofertowym (błędne kalkulacje,  błędnie  oszacowane  koszty)  –  przyjęte  przez  Wykonawcę  koszty  muszą zapewnić  kompleksowe  wykonanie  Przedmiotu  Zamówienia  oraz  wysoką  jakość zastosowanych  materiałów.  Załączony  do  oferty  kosztorys  będzie  wiążący  i  nie podlega zmianom z zastrzeżeniem ETAPU II - NEGOCJACJE.

- Zmiany do umowy.

Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w treści Umowy wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych w Części II SIWP – Projekt umowy.

- Protokoły z postępowania

- Informacje dotyczące Postępowania zostaną odnotowane w protokole ETAPU I – OCENA OFERT  i  w przypadku przeprowadzenia ETAPU II, w   protokołach  ETAPU  II  –  NEGOCJACJE  –  zawierających  w  szczególności kolejność Wykonawców do zawarcia Umowy.

- Protokoły  zostaną  podpisane  przez  członków  Komisji  Przetargowej,  a  w  zakresie ETAPU  II  –  NEGOCJACJE  –  podpisane  również  przez  obecnych  przedstawicieli Wykonawców uczestniczących w tym ETAPIE II.

- Oświadczenia  członków  Komisji  Przetargowej  o  braku  powiązań  z  Wykonawcami stanowić będą załącznik do protokołu ETAPU I – OCENA OFERT.

- Protesty i uwagi

- Przebieg  Postępowania  oraz  wyniki  Postępowania  nie  podlegają  protestom,  zastrzeżeniom, ani jakimkolwiek innym postępowaniom dotyczącym zmiany wyników Postępowania.

- Nie  przewiduje  się  zadawania  pytań  przez  Wykonawców  za  wyjątkiem  wyjaśnień określonych w pkt. 11.1. oraz wnoszenia uwag do protokołów Postępowania w sprawach dotyczących Postępowania.

- Wykaz załączników do SIWP.

Załącznikami do niniejszej SIWP są następujące wzory:

| L.p. | Oznaczenie Załącznika | Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Załącznik nr 1 | Formularz oferty |
| 2. | Załącznik nr 2 | Oświadczenia wykonawcy |
| 3. | Załącznik nr 3 | Wykaz wykonanych robót |
| 4. | Załącznik nr 4 | Wykaz osób – kadry technicznej, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia |
| 5. | Załącznik nr 5 | Aktualne informacje o przedsiębiorstwie |