Dział Inwestycji i Rozwoju	Wałbrzych, 13 maja 2024 r.

# Uproszczone zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.
„Wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni około 490 m2 dla parku przemysłowego przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach”

- Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. 
ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

- Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej w czterech lokalizacjach przeznaczonych jako miejsca postojowe dla samochodów osobowych o powierzchni około 490 m2 dla parku przemysłowego przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach, zgodnie z poniższym zakresem i warunkami:

- Utwardzenie terenu w czterech lokalizacjach:

- Lokalizacja nr 1: Ilość 10 miejsc postojowych – powierzchnia 125 m2

- Lokalizacja nr 2: Ilość 10 miejsc postojowych – powierzchnia 125 m2

- Lokalizacja nr 3: Ilość 10 miejsc postojowych – powierzchnia 125 m2

- Lokalizacja nr 4: Ilość 8 miejsc postojowych – powierzchnia 105 m2

- Rozbiórka i utylizacja istniejącego krawężnika o długości około 105 m

- Rozbiórka wywóz i utylizacja ogrodzenia

- Rozbiórka i utylizacja trzech nieużytkowanych słupów oświetlenia

- Usunięcie, wywóz oraz utylizacja warstwy humusu na powierzchni około 490 m2

- Niwelacja skarpy za ogrodzeniem

- Korytowanie terenu (wykop, wywóz oraz utylizacja gruntu)

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm - około 20 cm

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm - około 20 cm

- Osadzenie krawężników betonowych na ławie betonowej około 145 m

- Wykonanie styku z istniejącą drogą o nawierzchni betonowej. Krawędzie płyt są wyszczerbione. Wymagane wykonanie poprawnego styku tych dwóch rodzajów nawierzchni

- Wykonanie podsypki pod kostkę betonową

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm oraz wypełnienie fug

- Wykonanie geodezyjnej informacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę oraz zgłoszenie zmiany do Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy

- Wywóz oraz utylizacja odpadów

Przedmiar robót:

- Krawężnik do demontażu: 105 m

- Ogrodzenie do demontażu: 110 m

- Słupy oświetlenia do demontażu: 3 szt.

- Powierzchnia utwardzenia z kostki gr 8 cm: 490 m2

- Długość krawężników: 145 m

- Termin realizacji zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 10 tygodni od podpisania Umowy/Zlecenia.

- Miejsce wykonania zamówienia

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat świdnicki, adres: 58-160 Świebodzice, ul. Wałbrzyska 38.

- Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

- Dostawa i rozładunek materiałów. Utylizacja odpadów

Dostawę i rozładunek materiałów i elementów zamówienia oraz wywóz oraz utylizację odpadów wykonuje Oferent na koszt własny.

- Dokumenty składające się na ofertę

- Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta – stanowiący załącznik nr 1 do zapytania

- Wypełnione oświadczenie wykonawcy – stanowiące załącznik nr 2 do zapytania

- Okres związania ofertą

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.

- Gwarancja jakości

Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące.

- Sposób przygotowania oferty

- Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania

- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.

- Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

- Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

- Terminy i forma składania ofert

  - W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w tytule wiadomości wpisując:

„Miejsca postojowe o pow. 490 m2 w Świebodzicach ul. Wałbrzyska 38”

w terminie do 4 czerwca 2024 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w tym samym dniu w godzinach: 10:10 – 10:30.

  - W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 4 czerwca 2024 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie zamówienia pod nazwą:

„Wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni około 490 m2 dla parku przemysłowego przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach”

- Negocjacje

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

- Kryteria oceny oferty

Oferty będą oceniane na podstawie kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.

| Lp | Oznaczenie | Kryterium | Waga punktowa przypisana do poszczególnych kryteriów oceny ofert |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | Cena | 100 pkt |

Opis sposobu przyznawania punktacji w kryterium oceny ofert:

Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

„A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

- Wybór oferenta

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

- Informacje uzupełniające

  - Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

  - Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

  - Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

- Wykaz Załączników i Formularzy

- Załącznik nr 1 - Formularz nr 1 – Formularz oferty,

- Załącznik nr 2 - Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy,

- Załącznik nr 3 – Lokalizacja utwardzeń terenu

- Załącznik nr 3 – PZT utwardzeń terenu

- Załącznik nr 4 – Dokumentacja zdjęciowa